**Планируемые мероприятия**

**по финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2021 г. и перспективу до 2024 года\***

Ежегодно, в летний период, самостоятельно, без привлечения специальных организаций, школа выполняет текущий ремонт учебных кабинетов, лестничных маршей, производит замену дверей, установку оконных блоков учебных и других помещений, косметический ремонт в коридорах в зависимости от имеющихся финансовых средств.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работы** | **Сметная стоимость, руб.** | **Срочность работ/выполнение** | **Обоснование** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Мероприятия, выполненные с 2018 г по 2020 г** |
|  | Замена одного контура лежака отопления по коридору на 1 этаже | 114 809,07 | **2018/выполнено** | Аварийная ситуация |
|  | Ремонт женского (с установкой унитаза для инвалидов), мужского санузлов начальных классов и служебного помещения 1 этажа |  613 455,00 | **2018/выполнено** | **Предписание Роспотребнадзора** |
|  | Ремонт ступеней крыльца центрального входа | 25 656,00 | **2018/выполнено** | **Требуется ремонт** |
|  | Установка межкоридорных дверей на 2-ом и 3-ем этажах |  165 000,00 | **2019, 2020/ частично выполнено** | **По предписанию госпожнадзора/**  |
|  | Установка уличных светильников по периметру здания |  | **По плану 2016 года/ выполнено в дек.2019** | **По паспорту безопасности, утв.Росгвардией** |
|  | Ремонт кровли здания над актовым залом | 1 680 532,00 | **2020/выполнено** | Аварийная ситуация |
|  | Ремонт кровли хозсарая | 81 479,00 | **2020/выполнено** | Аварийная ситуация |
| **2020-2021 учебный год** |
|  | Ремонт кровли здания  | 3 000 000,00 | Местный бюджет | Аварийная ситуация |
|  | Установка межкоридорных дверей (2 блока) на 2-ом и 3-ем этажах |  110 000,00 | Местный бюджет | **По предписанию госпожнадзора**  |
|  | Установка дверей в кабинетах 211, 212, 213, 214 | 30 000, 00 | ФМО бюджета учреждения | Износ |
|  | Перепланировка и обустройство гардероба основных и старших классов, установка перегородки ( в целях выделения дополнительных мест в гардеробе для обучающихся) | 180 000, 00 | ФМО бюджета учреждения; внебюджетныесредства | Нехватка мест в связи с повышением контингента обучающихся |
|  | Устройство второго эвакуационного выхода из обеденного зала | 625 152,00 |  | **По предписанию госпожнадзора** |
|  | Устройство площадки под спортзалом у центрального входа; устройство ленточного фундамента | 285 000,0085 000,00 | ФМО бюджета учреждения; внебюджетныесредства | Благоустройство территории, место для прогулок ГПД |
|  | Ремонт ограждения территории школы | 50 000,00 | Местный бюджет | Вопрос о замене всего ограждения будет рассмотрен при строительстве 2-го здания школы |
|  | Косметический ремонт коридоров 3 этажа; гардероба ср./осн. школы; кааб. 211, 212, 213, 214, 105, 218. |  | ФМО бюджета учреждения | Износ |
|  | Замена оконных блоков в каб.105, 217, 218. |  | Местный бюджет/ внебюджетныесредства | Износ |
|  | Организация работы частного охранного предприятия на базе школы |  600 000,00 | Местный бюджет | Требование паспорта безопасности, согл. с Росгвардией |
| **2021-2022 учебный год** |
|  | Устройство площадки под спортзалом у центрального входа: 2 этап – устройство пола и ограждений окон | 85 000,00 | ФМО бюджета учреждения; внебюджетныесредства | Благоустройство территории, место для прогулок ГПД |
|  | Ремонт пищеблока: всех помещений | 1 200 755,00 |  | Работы могут быть выполнены совместно  |
|  | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 1 696 494,00 |  | Проект выполнен ООО «Цитадель» в соответствии с новыми требованиями |
|  | Установка дверей в кабинетах: 105, 106, 107. 108 | 30 000, 00 | ФМО бюджета учреждения | Износ |
|  | Замена входной группы *(замена дверей центрального входа здания школы*) | 368 861,00 | внебюджетныесредства | Износ |
|  | Косметический ремонт кабинетов: 105, 106, 107, 108, 120, 121 (откосы) |  | ФМО бюджета учреждения | Износ |
|  | Замена оконных блоков: каб.120, 121, 108, гардероб осн./ср.школы |  | ФМО бюджета учреждения | Износ |
| **2022-2023 учебный год** |
|  | Ремонт отмостки вокруг здания школы (225 кв.м.) | 245 497,00 | ФМО бюджета учреждения; внебюджетныесредства | Износ |
|  | Устройство площадки под спортзалом у центрального входа: 3 этап – устройство ограждения площадки | 115 000,00 | ФМО бюджета учреждения; внебюджетныесредства | Благоустройство территории, место для прогулок ГПД |
|  | Замена оконных блоков в кабинетах: 309, 310, 311, 312 |  |  | Износ |
| **2023-2024 учебный год** |
|  | Ремонт ограждения территории школы | 100 000,00 | Местный бюджет | Износ |
|  | Ремонт проезда и тротуаров на терртории школы | 1 275 771,00 |  | Вопрос о работах будет рассмотрен при строительстве 2-го здания школы |
|  | Замена оконных блоков в кабинетах: 318, 321 |  |  | Износ |
|  | Установка контроллера. Монтаж электропроводки и звонков громкого боя в коридорах школы | 176 729,49 | внебюджетныесредства | Износ |
|  | Асфальтиррование терртории 2 350 м2, ремонт отмостки 225м2 | 3 035 872,00 |  | Вопрос о работах будет рассмотрен при строительстве 2-го здания школы |
|  | Ремонт фасада (после установки всех оконных блоков)  | 1 873 203,00 |  |  |
|  | Ремонт спортивных площадок на территории школы |  |  | Требуется проект |

\*- на все мероприятия имеется проектно-сметная документация, учреждение готово, при наличии финансирования, работать на следующем этапе, - с Яргосстройэкспертизой.

Кроме того, имеется Перечень обязательных мероприятий, которые школа должна выполнить и выполняет к началу учебного года:

1. Медицинский осмотр сотрудников
2. Прохождение санитарного минимума всеми сотрудниками со сдачей экзамена (1р. в 2 года)
3. Элекроизмерительные работы
4. Замеры параметров микроклимата и освещенности помещений
5. Специальная оценка условий труда (1р. в 5 лет)
6. Поверку приборов учета (в теплоузле)
7. Обязательные работы со средствами защиты в целях электробезопасности
8. Сдача люминесцентных ламп с получением спецсправки
9. Проверка источника пожаротушения на территории школы
10. Обучение директора, заместителей директора на курсах по пожарной безопасности, охране труда, электрохозяйству (ежегодно, со сдачей экзамена в Ростехнадзоре), теплохозяйству (ежегодно, со сдачей экзамена в Ростехнадзоре).
11. Организовать работу комиссий по осмотру и допуску учебных и других помещений к эксплуатации в новом учебном году.
12. Произвести окашивание травы на территории школы
13. Обеспечить безопасную эксплуатацию имеющегося спортивного оборудования на территории школы
14. Подготовить паспорт готовности здания (ежегодно, с подпись Главы поселения)

В основном, все данные мероприятия требуют финансового обеспечения.